|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cartão User Story | | | | | | | | | | |
| Título: Mover a Sonda | | | Prioridade: Alta | | | Estimativa: 10 dias | | | |
| Descrição: Uma sonda que navegue em um platô em marte, girando 90 graus ao dar comandos para a sonda e andando para frente. Contendo também as coordenadas da sonda (x,y) e uma letra representando os quatro pontos cardeais da bússola. | | | | | | | | | | |
| Tarefas | | | | | | | | | | |
| Tarefa | | Descrição | | Tempo estimado | Tempo de conclusão | | Responsável | | Status | |
| 1 | | Fazer a Sonda girar 90 graus para a esquerda e para a direita | | 26 h | ?h | | Renan  Sérgio | | Não iniciada | |
| 2 | | Fazer a Sonda andar para frente, conforme a direção que ela está | | 15h | ?h | | Vinícius | | Não  iniciada | |
| Testes de aceitação | | | | | | | | | | |
| 1 | Como usuário, posso girar a sonda em 90 graus para esquerda | | | | | | | Status: não iniciada | | |
| 2 | Como usuário, posso girar a sonda em 90 graus para direita. | | | | | | | Status: não iniciada | | |
| 3 | Como usuário, posso mover a sonda para frente | | | | | | | Status: não iniciada | | |

Tabela 1 – user story

Grupo : Renan, Sérgio, Vinícius